## Slide 1
Container-Tracking und Umweltdatenerfassung
(CONTRUDE)
Marko D. Schrempf
24.04.2025
DI (FH) Günther Hutter, MSc. DI Dr. Georg Judmaier
HTL Leoben

## Slide 2
Kampl

## Slide 3
Schrempf

## Slide 4: PM – Wie es gelebt wird

## Slide 5: PM – Wie es gelebt wird

## Slide 6: PM – Meilensteine

## Slide 7: PM – SDGs
Notes: 3.9
8.4
9.4
12.6
12.7
14.1
14.3

## Slide 8: PM – Serverstruktur

## Slide 9: Aufgaben

## Slide 10
Datenbanken
Grafana
InfluxDB
MySQL

## Slide 11
CI / CD

## Slide 12
Server

## Slide 13
Gekle

## Slide 14
Zusatz

## Slide 15: PM – Meilensteine
2024-02-23: Genehmigung der DA
  Einreichen des Antrags durch die Schüler
  DA Dokumentation wurde ausgefüllt und unterschrieben
2024-05-09: Projektplan Grobentwurf fertig
  Zielsetzung ausgefüllt
  Projektplan ausgefüllt
2024-06-01: Hardware Komponenten Recherche fertig
  Bestimmung der Komponenten
  Preisrechnung
  Terminrechnung

## Slide 16: PM – Meilensteine
2024-06-17: Datenbanken fertig
  Allgemeine Container Informationen
  Sensor Daten
2024-06-24: Erstpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
  Gantt-Diagramm erstellen
2024-07-04: Server Architektur fertig
  Server ist einsatzfähig
  REST-Schnittstelle
  Zugriff kann von überall gestattet werden

## Slide 17: PM – Meilensteine
2024-09-04: Prototyp funktionell
  Hardware Komponenten gekauft und geliefert
  Löten der Komponenten
  Datenübertragung mittels MQTT
2024-10-23: Zweitpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
2024-11-03: Positionsalgorithmus funktionell
  Ungefähre Position des Containers
  Entfernung zu benachbarten Containern ermitteln

## Slide 18: PM – Meilensteine
2024-11-30: (Directed Draggable) Graph Visualisierung
  Container Entfernungen zu anderen visualisieren
  Bewegbare Knoten
2025-01-31: Webanwendung funktionell
  Datenabfrage möglich
  Ansprechende GUI
2025-03-07: Finale Abgabe der DA
  Korrektur gelesen
  Alle drei Subthemen fertig
  DA eingereicht

## Slide 19: Literatur
O’Reilly Media – REST API Design Rulebook
ChatGPT-Abfragen

## Slide 20: Bildquellen
https://de.cleanpng.com/png-fsa3fn [18.04.2025]
https://www.sdgwatch.at [18.04.2025]
https://thenounproject.com/icon/database-7670737 [18.04.2025]
https://www.svgrepo.com/svg/353829/grafana [18.04.2025]