## Slide 1
Container Tracking und Umweltdaten Erfassung
Luca Gekle, Maximilian Kampl, Marko Schrempf
4. Juni 2024
DI (FH) Günther Hutter, MSc. DI Dr. Georg Judmaier
HTL Leoben
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 2: Partner/Aufgabenstellung
HTL Leoben
Container Tracken
  Prototypen bauen (Kampl)
  Positionierung ermitteln (Gekle)
Umweltdaten auslesen
  Daten persistieren (Schrempf)
  Daten in Webanwendung anzeigen
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 3: Aufgabenverteilung
Luca Alexander Gekle
  Graphentheorie
  Positionsalgorithmus
  Webanwendung
Maximilian Silvester Kampl
  Hardware
  Sensorik
  MQTT
Marko Daniel Schrempf
  Datenbanken
  Server
  REST
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 4: Ziele
Auslesen der Umweltdaten
  Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -druck, Erschütterung
Bau von 3 Prototypen welche
  Umweltdaten auslesen
  Position aussenden mittels Bluetooth
  Daten senden mittels MQTT
Tracken von Container mittels GPS
Ermittlung der Position der Container durch Dijkstra Algorithmus
  Verminderung der Falschplatzierung, von Containern, auf nahezu 5%

## Slide 5: Literatur
Bis dato durchgesehen:
  REST API Design Rulebook
TODO HG fragen was genau da rein gehört

## Slide 6: PM - Meilensteine
2024-02-23: Genehmigung der DA
  Einreichen des Antrags durch die Schüler
  DA Dokumentation wurde ausgefüllt und unterschrieben
2024-05-09: Projekthandbuch fertig
  Zielsetzung ausgefüllt
  Projektplan ausgefüllt
2024-06-01: Hardware Komponenten Recherche abgeschlossen
  Bestimmung der Komponenten
  Preisrechnung
  Terminrechnung
2024-06-17: Datenbanken fertig
  Allgemeine Container Informationen
  Sensor Daten

## Slide 7: PM - Meilensteine
2024-07-04: Fertige Server Architektur
  Server ist einsatzfähig
  REST-Schnittstelle
  Zugriff kann von überall gestattet werden
2024-09-04: Prototyp ist funktionell
  Hardware Komponenten gekauft und geliefert
  Löten der Komponenten
  Datenübertragung mittels MQTT
2025-01-31: Webanwendung funktionell
  Datenabfrage möglich
  Einloggen / Ausloggen möglich
  Ansprechendes GUI

## Slide 8: PM - Kostenabschätzung
Kostenabschätzung und Bedeckung
TODO Kampl

## Slide 9: PM – Wie wird es gelebt

## Slide 10: Struktur

## Slide 11: Bereits erledigt
Container DB
REST-Schnittstelle
Authentifizierungsserver