## Slide 1
Container Tracking und Umweltdaten Erfassung
Luca A. Gekle, Maximilian S. Kampl, Marko D. Schrempf
21. Oktober 2024
DI (FH) Günther Hutter, MSc. DI Dr. Georg Judmaier
HTL Leoben
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 2: Problem
Insgesamt werden 250 Millionen Container jährlich weltweit transportiert [1]
  2500 Waren werden beschädigt [2]
  1566 gehen verloren [1]
  25% sind Temperaturgesteuert [3]
Wir wollen es Kunden ermöglichen auf Extremfälle zu reagieren

## Slide 3: Partner/Aufgabenstellung
HTL Leoben
Container Tracken
  Prototypen bauen
  Positionierung ermitteln
Umweltdaten auslesen
  Daten persistieren
  Daten in Webanwendung anzeigen
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 4: Ziele
Auslesen der Umweltdaten
  Temperatur, Luftfeuchtigkeit und -druck, Erschütterung
Bau von 3 Prototypen welche
  Umweltdaten auslesen
  Position aussenden mittels Bluetooth
  Daten senden mittels MQTT
Tracken von Container mittels GPS
Ermittlung der Position der Container durch Dijkstra Algorithmus
  Verminderung der Falschplatzierung, von Containern, auf nahezu 5%

## Slide 5: Aufgabenverteilung

## Slide 6
Luca Alexander Gekle
  Graphentheorie
Luca A. Gekle
  Webanwendung
Positionsalgorithmus

## Slide 7
Luca Alexander Gekle
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
MQTT

## Slide 8
Luca Alexander Gekle
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
MQTT

## Slide 9
Luca Alexander Gekle
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
MQTT

## Slide 10
Marko D. Schrempf
Datenbanken
Server
REST

## Slide 11: Literatur
REST API Design Rulebook
ChatGPT-Abfragen
Datenblätter:
  Esp32, Arduino Nano, Raspberry Zero
  BME280
  GY-NEO6MV2

## Slide 12: PM - Meilensteine
2024-02-23: Genehmigung der DA
  Einreichen des Antrags durch die Schüler
  DA Dokumentation wurde ausgefüllt und unterschrieben
2024-05-09: Projekthandbuch fertig
  Zielsetzung ausgefüllt
  Projektplan ausgefüllt
2024-06-01: Hardware Komponenten Recherche abgeschlossen
  Bestimmung der Komponenten
  Preisrechnung
  Terminrechnung
2024-06-17: Datenbanken fertig
  Allgemeine Container Informationen
  Sensor Daten

## Slide 13: PM - Meilensteine
2024-07-04: Fertige Server Architektur
  Server ist einsatzfähig
  REST-Schnittstelle
  Zugriff kann von überall gestattet werden
2024-09-04: Prototyp ist funktionell
  Hardware Komponenten gekauft und geliefert
  Löten der Komponenten
  Datenübertragung mittels MQTT
2025-01-31: Webanwendung funktionell
  Datenabfrage möglich
  Einloggen / Ausloggen möglich
  Ansprechendes GUI

## Slide 14: PM – Meilensteine Gantt-Diagramm

## Slide 15: PM - Kostenabschätzung
Gehalt
  € 2.192,25 pro Person
  € 6.576,75 insgesamt
Hardware
  Wissende Kosten: € 70,86
    3 Prototypen je: € 23,62
      Esp32: € 13,89
      GPS-Sensor: € 1,11
      Vibrationssensor: € 2,72
      BME 280: € 5,90
  Maximale Kosten € 200,00

## Slide 16: PM – Wie wird es gelebt

## Slide 17: PM – Wie wird es gelebt

## Slide 18: Struktur

## Slide 19: Bereits erledigt
Container DB
REST-Schnittstelle
Authentifizierungsserver
Hardware Komponenten Recherche