## Slide 1
Container-Tracking & Umweltdatenerfassung
Luca A. Gekle, Maximilian S. Kampl, Marko D. Schrempf
20. Oktober 2024
DI (FH) Günther Hutter, MSc. DI Dr. Georg Judmaier
HTL Leoben
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 2: Problem
Insgesamt werden 250 Millionen Container jährlich weltweit transportiert [1]
  2500 Container werden beschädigt [2]
  1566 gehen verloren [1]
  25% sind Temperaturgesteuert [3]
Wir wollen es Kunden ermöglichen auf Extremfälle zu reagieren

## Slide 3: Partner/Aufgabenstellung
HTL Leoben
Container Tracken
  Prototypen bauen
  Positionierung ermitteln
Umweltdaten auslesen
  Daten persistieren
  Daten in Webanwendung anzeigen
Notes: Mündlich überliefert:
Motivation der Themenwahl
Erläuterung der Problemstellung
Erläuterung des Lösungsansatzes

## Slide 4: Ziele
Verfolgung von Containern während des Überseetransports
  GPS-Tracking
Erfassung von Umweltdaten für einen spezifischen Container
Bereitstellung historischer Umweltdaten für spezifische Container
Entwicklung von Hardware Prototypen für einen Proof-of-Concept
Modernes Userinterface zur Abfrage und Visualisierung der erfassten Daten

## Slide 5: Aufgabenverteilung

## Slide 6
Luca Alexander Gekle
  Graphentheorie
Luca A. Gekle
  Webanwendung
Positionsalgorithmus

## Slide 7
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
Daten-
übertragung

## Slide 8
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
Daten-
übertragung

## Slide 9
Maximilian S. Kampl
Hardware
Sensorik
Daten-
übertragung

## Slide 10
Marko D. Schrempf
Datenbanken
Server
REST

## Slide 11: Literatur
REST API Design Rulebook
Programming-ESP32-with-Arduino-IDE
ChatGPT-Abfragen
Datenblätter:
  Esp32, Arduino Nano, Raspberry Zero
  BME280
  GY-NEO6MV2

## Slide 12: PM - Meilensteine
2024-02-23: Genehmigung der DA
  Einreichen des Antrags durch die Schüler
  DA Dokumentation wurde ausgefüllt und unterschrieben
2024-05-09: Projektplan Grobentwurf fertig
  Zielsetzung ausgefüllt
  Projektplan ausgefüllt
2024-06-01: Hardware Komponenten Recherche fertig
  Bestimmung der Komponenten
  Preisrechnung
  Terminrechnung

## Slide 13: PM - Meilensteine
2024-06-17: Datenbanken fertig
  Allgemeine Container Informationen
  Sensor Daten
2024-06-24: Erstpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
  Gantt-Diagramm erstellen
2024-07-04: Fertige Server Architektur
  Server ist einsatzfähig
  REST-Schnittstelle
  Zugriff kann von überall gestattet werden

## Slide 14: PM - Meilensteine
2024-09-04: Prototyp ist funktionell
  Hardware Komponenten gekauft und geliefert
  Löten der Komponenten
  Datenübertragung mittels MQTT
2024-10-23: Zweitpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
2024-11-03: Positionsalgorithmus funktionell
  Ungefähre Position des Containers
  Entfernung zu benachbarten Containern ermitteln

## Slide 15: PM - Meilensteine
2024-11-30: (Directed Draggable) Graph Visualisierung
  Container Entfernungen zu anderen visualisieren
  Bewegbare Knoten
2025-01-31: Webanwendung funktionell
  Datenabfrage möglich
  Ansprechende GUI
2025-03-07: Finale Abgabe der DA
  Korrektur gelesen
  Alle drei Subthemen fertig
  DA eingereicht

## Slide 16: PM – Meilensteine Gantt-Diagramm

## Slide 17: PM - Kostenabschätzung
Gehalt
  € 2.192,25 pro Person
  € 6.576,75 insgesamt
Hardware
  € 13,74 pro Person
  € 41,21 insgesamt

## Slide 18: PM – Wie wird es gelebt

## Slide 19: PM – Wie wird es gelebt

## Slide 20: Struktur

## Slide 21: Fortschritt - Gekle
Website-Layout
Simulation
Directed-Dragable-Graph
Positionierungsalgorithmus
Erstes Website Design

## Slide 22: Fortschritt - Kampl
Hardware Recherche
Löten
Datenerfassung / -übertragung
ArduinoIDE --> PlatformIO
Mesh-Netzwerk

## Slide 23: Fortschritt - Schrempf
Datenbanken
REST-Schnittstelle
Authentifizierungsserver
Datenvisualisierung

## Slide 24: SDGs
Notes: 3
8
9
12
13