## Slide 1
Container-Tracking und Umweltdatenerfassung
(CONTRUDE)
Marko D. Schrempf
24.04.2025
DI (FH) Günther Hutter, MSc. DI Dr. Georg Judmaier
HTL Leoben

## Slide 2
Kampl

## Slide 3
Schrempf

## Slide 4: PM – Wie es gelebt wird

## Slide 5: PM – Wie es gelebt wird

## Slide 6: PM – Meilensteine

## Slide 7: PM – SDGs
Notes: 3.9
8.4
9.4
12.6
12.7
14.1
14.3

## Slide 8: PM – Serverstruktur

## Slide 9: Aufgaben

## Slide 10
Datenbanken
Grafana
InfluxDB
MySQL

## Slide 11
CI / CD
Docker
GitHub

## Slide 12
Server
REST
JavaScript
Node.js
Traefik

## Slide 13: Datenbanken
MySQL
  Schiff
  Container
  Grenzwerte
  User
InfluxDB
  Sensoren
Grafana
  Telegraf

## Slide 14
Gekle

## Slide 15: Aufgaben

## Slide 16
Containersimulator
Ship.java
Container.java

## Slide 17
Graphentheorie
Adjazen-Matrix
Draggable Graph

## Slide 18
Webanwendung
TailwindCSS
Vite
React

## Slide 19: TBA
TBA

## Slide 20
Zusatz

## Slide 21: PM – Meilensteine
2024-02-23: Genehmigung der DA
  Einreichen des Antrags durch die Schüler
  DA Dokumentation wurde ausgefüllt und unterschrieben
2024-05-09: Projektplan Grobentwurf fertig
  Zielsetzung ausgefüllt
  Projektplan ausgefüllt
2024-06-01: Hardware Komponenten Recherche fertig
  Bestimmung der Komponenten
  Preisrechnung
  Terminrechnung

## Slide 22: PM – Meilensteine
2024-06-17: Datenbanken fertig
  Allgemeine Container Informationen
  Sensor Daten
2024-06-24: Erstpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
  Gantt-Diagramm erstellen
2024-07-04: Server Architektur fertig
  Server ist einsatzfähig
  REST-Schnittstelle
  Zugriff kann von überall gestattet werden

## Slide 23: PM – Meilensteine
2024-09-04: Prototyp funktionell
  Hardware Komponenten gekauft und geliefert
  Löten der Komponenten
  Datenübertragung mittels MQTT
2024-10-23: Zweitpräsentation der DA
  Fortschritt zusammenfassen
2024-11-03: Positionsalgorithmus funktionell
  Ungefähre Position des Containers
  Entfernung zu benachbarten Containern ermitteln

## Slide 24: PM – Meilensteine
2024-11-30: (Directed Draggable) Graph Visualisierung
  Container Entfernungen zu anderen visualisieren
  Bewegbare Knoten
2025-01-31: Webanwendung funktionell
  Datenabfrage möglich
  Ansprechende GUI
2025-03-07: Finale Abgabe der DA
  Korrektur gelesen
  Alle drei Subthemen fertig
  DA eingereicht

## Slide 25: Literatur
O’Reilly Media – REST API Design Rulebook
ChatGPT-Abfragen

## Slide 26
Bildquellen

## Slide 27: Bildquellen – Kampl

## Slide 28: Bildquellen – Schrempf
https://de.cleanpng.com/png-fsa3fn [18.04.2025]
https://www.sdgwatch.at [18.04.2025]
https://thenounproject.com/icon/database-7670737 [18.04.2025]
https://www.svgrepo.com/svg/353829/grafana [18.04.2025]
https://techicons.dev/icons/docker [18.04.2025]
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Octicons-mark-github.svg [18.04.2025]
https://seeklogo.com/vector-logo/273749/node-js [18.04.2025]
https://techicons.dev/icons/traefikproxy [18.04.2025]

## Slide 29: Gekle
https://www.cleanpng.com/png-java-computer-software-logo-1412676/download-png.html [18.04.2025]
https://de.cleanpng.com/png-f3i6la/download-png.html [18.04.2025]
https://www.pngwing.com/tr/free-png-noezv/download [18.04.2025]
https://en.wikipedia.org/wiki/React_(software) [18.04.2025]
https://en.wikipedia.org/wiki/Vite_%28software%29 [18.04.2025]